|  |  |
| --- | --- |
| **2022-2 성균관대학교 멋쟁이사자처럼 프로젝트 1차 중간보고** | |
| 팀 이름 | 생활마스터 |
| 팀장 이름 | 장혜원 |
| 팀원 이름 | 김민석, 배정현, 양병헌, 조서연 |
| 구현할 기능 목록 | 1. 시작 페이지   : 기존 제품 가격 변동 알림 + 같은 분야 상품 중 상대적으로 싼 가격의 제품 출시 시 알림  ( default는 뜨도록 하고 끄고 싶으면 끌 수 있도록 구현 )   1. 로그인/로그아웃 페이지 구현 2. 회원 페이지   : 장바구니, 구매 히스토리 열람 페이지로 이동 가능하도록 페이지 연결   1. 장바구니 페이지   : 반복 구매 버튼(주기 작성)   1. 구매 히스토리 열람 페이지 (구매 내역 페이지) 2. 구매 주기 설정한 제품 목록 확인 가능한 페이지   : 구매 주기 변경 또는 주기별 구매 취소 가능하도록 구현   * 알림 / 자동구매 (자동구매 구현 불가능 시, 알림) * 주기별로 상품 확인 가능하도록 (주기가 4주인 것들끼리, 3주인 것들끼리 등등)   : 구매 주기 설정한 제품 가격 변동 시 표시 및 알림 (+홈페이지  알림/표시 on/off 버튼)   * 자동구매 설정된 제품인 경우에는 자동구매 중지 및 알림   그럼에도 자동구매 원할 경우를 확인하기 위해 자동구매 지속할지 여부를 확인 및 허용을 구하는 단계 구성  단, 실수로 허용하는 일 없도록 확인 및 허용 절차 확실하게  : 같은 분야 상품 중 상대적으로 싼 가격의 제품 출시 시 표시  및 알림 (+홈페이지 알림/표시 on/off 버튼)   1. 상품 소개 페이지 + 구매한 상품 평점 기록 페이지   : 생활용품 분야 구분  : 장바구니 담을 수 있고, 결제 가능하도록 페이지 구현  : 구매한 상품 평점 기록할 수 있도록 탭 구현 또는 페이지 구현 |
| 현재 구현정도  및  추후 구현계획 | 1. 현재 구현 정도   : 서비스 구체화 완료  : 프론트엔드 파트 분배 완료 + 코드 작성 중  : 차후 일정 확정   1. 추후 구현계획 및 일정   - (~11/9) 프론트엔드 HTML, CSS 완료  - (~11/10) 목요일 회의(각자 파트 화면 공유로 보여주기)  - (~11/16) 프론트엔드 React로 변환 완료 및 백엔드 전달  - (~11/17) 목요일 회의(React 변환 파일 제대로 뜨는지 화면공유로 보여주기)  - (~12/12) 백엔드 배포까지 완료 |
| 비고  (추가로 이야기하고 싶은 사항이 있는 경우) |  |